武昌首义学院本科毕业论文（设计）中期进展情况检查表

| 姓 名 | 袁思婕 | 学 号 | 20221101151 | 专业班级 | 计算机科学与技术2204班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 院 | 信息科学与工程学院 | 指导教师 | 肖莹慧 | 职称 | 副教授 |
| 课题名称 | 基于Node.js+Vue的个人财务记账与可视化分析系统设计与实现 |  |  |  |  |
| 课题研究进展，存在的问题及解决措施 |  |  |  |  |  |
| 项目进展情况： 该生根据前期任务书中课题的目标、要求及开题报告给出的系统设计实施计划，已完成了以下工作： 1. 系统架构搭建：完成了前后端分离的系统架构设计，前端采用 Vue 3 + Element Plus + Vite 技术栈，后端采用 Koa2 + MongoDB 技术栈。 2. 核心功能开发： - 用户认证模块：实现了用户注册、登录、邮箱验证码、找回密码等功能，支持JWT Token身份认证和双角色体系（普通用户/管理员）。 - 交易记录管理：实现了收支记录的增删改查、分页展示、批量删除功能。 - 账单导入功能：实现了微信支付和支付宝账单的CSV/XLSX格式导入，自动识别交易类型和智能分类。 - 数据可视化：使用ECharts实现了每日消费趋势图、收支分类占比饼图等统计图表。 - 个性化设置：提供8种主题风格切换和毛玻璃效果调节功能。 - 管理员后台：完成了管理员登录、用户管理、统计数据展示页面框架。 3. 数据库设计：设计了用户表、交易记录表、账户表、验证码表等，建立了合理的索引优化查询性能。 目前存在的主要问题： 1. 管理员后台统计功能待完善：风险监控、消费趋势等数据目前使用模拟数据展示，需要对接真实数据统计API。 2. 风险预警算法待优化：当前风险用户判定逻辑较为简单，需要引入更科学的财务健康度评估模型。 3. 消息通知功能尚未实现：用户消息中心、站内通知、预算超标提醒等功能模块还未完成。 4. 系统测试不够充分：单元测试和集成测试覆盖不够全面，需要补充测试用例。 5. 论文撰写进度较慢：由于前期主要精力投入在系统开发上，论文撰写工作相对滞后。 课题改进措施及下一步工作需注意的事项： 1. 完善管理员后台功能：对接真实数据统计API，实现用户注册量、交易量、风险用户等数据的动态展示；完善风险监控算法，引入多维度财务健康评估指标。 2. 实现消息通知系统：开发站内消息推送功能，实现预算超标、大额交易等场景的自动提醒。 3. 系统优化与测试：进行全面的系统测试，优化数据库查询性能，完善异常处理机制。 4. 加快论文撰写进度：按照学校论文格式要求，尽快完成论文初稿撰写，重点完善系统设计章节。 5. 系统部署与演示准备：完成系统的生产环境部署，准备系统演示视频和答辩PPT。 指导教师（签字）： 年 月 日 专业负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |